# 健康管理平台验收操作与答辩话术手册

重复使用运载器健康管理原型系统现场验收准备

版本 V1.0｜平台地址：http://127.0.0.1:8000/

本手册按当前代码、已接入算法和甲方测试大纲编写。现场演示时只对已有证据作明确承诺；启动时间、实时延迟、连续运行和真实场地联调应按测试大纲现场实测记录。

# 一 验收总体口径

平台形成“数据接入—预处理—异常告警—故障诊断—健康评估—寿命预测—放行决策—故障重演”的闭环，重点覆盖动力、电源和控制典型系统。

| 项目 | 推荐口径 |
| --- | --- |
| 核心功能 | 已接入并可演示；正式验收仍需现场测试记录。 |
| 诊断算法 | 接口已接入；真模型是否加载以综合态势页状态和现场依赖为准。 |
| 健康评估 | CDPCA-GA、AE-GMM、GCN/RBD 和再飞放行融合路径已提供。 |
| 寿命预测 | 接口已保留；交付包未含 health-main 真模型工程和权重，需另行配置后验收。 |
| 决策性质 | 再飞/放行结果是辅助决策，最终由授权人员签署。 |
| 未闭环证据 | 性能实测、真实 MATLAB/Simulink 联调、正式文档和完整测试记录。 |

# 二 验收前准备

确认 Windows 11、网络和项目目录正常，存在 manage.py、.venv、frontend/dist 和 integrations/algorithm_assets。

使用 start_cmg_platform.bat 启动；手动启动时执行 .venv\Scripts\python.exe manage.py runserver 127.0.0.1:8000 --noreload。

打开 http://127.0.0.1:8000/，使用管理员账号登录；另准备一个查看账号验证权限。

确认综合态势页能够显示各集成项的实际部署状态；黄色“未启用/待配置”表示可选外部依赖未装载，不直接判定为平台故障。

准备动力故障 CSV、电源故障 CSV 和含 HI_norm 的 RUL 数据集。

准备 MATLAB 采集脚本、接口地址和一次性令牌。

演示前清理无关测试记录，仅保留代表性数据。

# 三 推荐演示顺序

| 顺序 | 页面 | 操作 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合态势 | 刷新平台状态 | 能力链和算法状态 |
| 2 | 数据管理 | 查看、下载、删除数据集 | 元数据和删除同步 |
| 3 | 故障数据集 | 选择动力/电源故障并生成 | CSV、告警、诊断、HI、RUL |
| 4 | 故障诊断 | 分别运行三种算法 | 类别、概率、窗口、证据/D矩阵 |
| 5 | 健康评估 | 运行 CDPCA-GA/AE-GMM/GCN-RBD | 部件和系统 HI |
| 6 | 寿命预测 | 选择有效 HI 数据运行 RUL | RUL、趋势、模型来源 |
| 7 | FTA/FMECA | 查看逻辑树和测试样例 | 节点、AND/OR、边、风险记录 |
| 8 | MATLAB 实时采集 | 创建会话并让 MATLAB 上报 | 实时曲线、样本和告警 |
| 9 | 再飞放行 | 输入 HI、寿命裕度和告警数 | 系统 HI、成功概率、阻断项 |
| 10 | 故障重演 | 选择事件并播放 | 时间窗口曲线和表格 |

# 四 关键操作与话术

## 4.1 数据处理和数据集

操作：进入“数据管理”，查看来源、故障类型、注入时间、系统和部件；下载 CSV；管理员删除一条并确认列表立即消失。

话术：“元数据和 CSV 文件绑定保存。删除由后端执行，成功后前端按数据集 ID 立即移除并重新核对，避免数据库和页面不一致。”

## 4.2 故障注入、告警和诊断

操作：进入“实时故障注入与自动诊断”，选择动力/电源/控制、故障模式、注入时刻和严重度，创建任务并播放。

话术：“注入器生成带时间和真值的数据，并按注入时刻触发监测。告警、诊断、隔离、健康评估、RUL 和发布结果属于同一任务上下文，可追溯。”

典型模式：动力泄漏、动力泵效率下降、电源母线欠压、电池容量衰减、控制传感器偏置、控制执行器迟滞。

## 4.3 三种诊断算法

| 算法 | 主要作用 | 输出 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hier14 | 层次时序诊断 | 类别、窗口概率和聚合结果 | 需符合模型字段的 CSV |
| MSFG + TEAMS-RT | D矩阵关联定位 | 诊断集合、测点证据、候选故障 | 解释关联，不等同深度分类 |
| PCA–iForest | 无监督异常筛查 | 异常窗口、得分、PCA载荷 | 异常程度不等同具体故障概率 |

诊断分析提供 Hier14、MSFG + TEAMS-RT 和 PCA-iForest 的接口与页面入口。当前交付包未包含 health-main 真模型运行工程及全部外部算法资产；未配置依赖时，仅可按页面标识使用内置演示或开发能力，不得表述为真模型已经在线加载。

## 4.4 健康评估和 RUL

健康评估选择数据集和算法后查看 HI 与趋势。外部 platform_handoff_20260911_v1 bundle 未随本交付包提供时，健康评估适配器显示“未启用”；取得完整 bundle 并设置 PHM_PLATFORM_HANDOFF_DIR 后，再按状态页确认模型和依赖是否成功装载。

话术：“健康指数是寿命预测的上游证据。没有有效 HI 的压力、温度原始数据不能直接冒充 RUL 输入。模型单位继承训练数据定义，未标定前不换算成小时或飞行次数。”

## 4.5 FTA 与 FMECA

FTA 展示顶事件、基本事件、AND/OR 逻辑门和边关系；保存后重新加载，验证持久化。FMECA 空库首次进入会生成动力、电源和控制测试样例，编辑后点击“保存全部”。

话术：“FTA 描述故障如何由下层事件组合形成，FMECA 描述故障模式、原因、影响和风险，两者共同支撑诊断解释和维护分析。”

## 4.6 MATLAB 实时采集

管理员在“状态监测—遥测数据监测”选择 MATLAB 实时采集。

创建采集会话并复制一次性 Bearer Token 和上报地址。

MATLAB 加入 integrations/matlab 路径，调用 phm_send_telemetry 或 demo_realtime_fault_injection。

页面选择该会话，观察样本数和趋势。

异常告警中心选择同一会话并打开实时检测。

结束采集后导出 CSV，再进入故障诊断。

话术：“实时采集是会话级 HTTP 接入。平台校验字段、时间递增和数值有效性后持久化，再执行实时规则检测。”

注意：同一会话字段必须一致，time 必须严格递增；远程 MATLAB 将 127.0.0.1 改为平台服务器 IP。

## 4.7 再飞与放行评估

输入动力、电源、测控、导航制导与控制、结构 HI，寿命裕度、严重告警数和放行阈值。

话术：“系统先计算加权健康度和 RBD 等效健康度，再融合量纲适配后的 RF 结果。子系统低于最低阈值、存在严重告警或成功概率低于阈值时暂缓放行。结果是辅助决策，最终由授权人员签署。”

# 五 甲方常见提问和建议回答

甲方：数据是真实飞行数据吗？

建议答：演示数据区分仿真、离线和实时来源，主要用于联调和回归；甲方真实数据可按相同接口接入。

甲方：诊断算法用了哪一个？

建议答：统一入口支持三种算法，分别承担时序分类、关联定位和异常筛查。

甲方：准确率是多少？

建议答：需用甲方确认的标注集和统一口径现场统计，没有标注集不编造数值。

甲方：RUL单位是什么？

建议答：继承训练数据定义；线性趋势模型单位是样本间隔，未标定不写成小时。

甲方：MATLAB怎么接入？

建议答：管理员创建会话获取地址和令牌，MATLAB通过 phm_send_telemetry 批量上报。

甲方：实时告警为何没有？

建议答：检查是否选择同一会话并打开实时检测，再检查字段名和规则阈值。

甲方：FTA和FMECA区别？

建议答：FTA关注逻辑组合和传播，FMECA关注模式、原因、影响和风险。

甲方：能保证一秒刷新吗？

建议答：系统按批量接收和轮询设计，合同指标需在现场用时间戳实测并记录。

甲方：是否全部验收通过？

建议答：核心功能已完成开发回归；正式验收还需现场性能、真实联调、文档齐套和测试记录签署。

# 六 现场测试记录要点

| 测试项 | 记录内容 | 通过依据 |
| --- | --- | --- |
| 启动性能 | 启动脚本到进入工作界面的开始/结束时间，重复3次 | 每次不超过60秒 |
| 实时刷新 | 发送、入库、页面显示时间及样本数 | 按大纲统计平均和最大延迟 |
| 实时告警 | 异常信号、阈值、告警时间和事件 | 告警、等级、隔离和HI正确 |
| 诊断接口 | 三种算法请求和响应 JSON/截图 | 输入校验和输出字段完整 |
| 权限 | 管理员和查看用户操作结果 | 越权操作被拒绝 |
| 异常输入 | 错误密码、空数据、乱序时间、循环边 | 拒绝并给出提示，不崩溃 |
| 连续运行 | 采集时长、样本数、页面切换和导出 | 无崩溃、无数据错乱 |

记录至少包含：用例编号、环境、输入、操作人、开始/结束时间、预期结果、实际结果、判定、问题编号和回归结论。

# 七 答辩边界

| 不要说 | 建议改说 |
| --- | --- |
| 准确率已经达到某百分比 | 需基于甲方标注集按统一口径统计 |
| RUL就是多少小时 | 当前单位继承训练数据，完成标定后换算 |
| VAE-GAN完全校准 | VAE-GAN作为辅助证据，主判据使用系统健康和量纲适配RF |
| 181个用例全部通过 | 开发回归已通过，现场用例需逐项执行并签署 |
| MATLAB可由网页启动 | MATLAB独立运行，通过地址和令牌上报 |

# 八 验收结束总结话术

“本次演示覆盖数据处理、MATLAB 实时采集、异常告警、三种故障诊断、动力和电源故障注入、结构树、FTA/FMECA、健康评估、RUL、再飞放行和故障重演。平台结果保留数据来源、模型或规则路径及限制说明。启动时间、刷新延迟、连续运行和真实场地联调建议按测试大纲现场记录并签署。”

# 九 材料打包清单

源码、启动脚本和依赖清单；

软件方案、使用手册、数据接口说明、技术研究总结报告；

需求—功能—测试用例追踪表；

现场测试记录、问题闭环表和版本信息；

动力/电源典型故障 CSV、数据字典、FTA/FMECA 和结构树；

Hier14、MSFG + TEAMS-RT、PCA-iForest 和 health-main 属于已完成接口适配或开发接入的算法能力。验收时必须区分“接口已接入”和“真模型已装载”：只有状态页显示已加载，且相应工程、权重和运行依赖齐备时，才能执行真模型结果验收。

MATLAB 脚本、接口格式和令牌使用说明；

启动时间、实时延迟、连续运行和告警延迟记录。

# 交付部署状态口径

综合态势页的状态灯用于说明可选算法和数据资产是否已经装载。本交付包未包含 health-main 工程和 platform_handoff_20260911_v1 bundle，因此 Hier14 与健康评估适配器显示黄色“未启用”属于预期交付状态。

Hier14：未配置真模型时，平台保留 health-main-fallback 演示模式。如需真模型验收，应另行提供完整 health-main 工程、匹配的训练权重及依赖，并将 HEALTH_MAIN_DIR 指向工程根目录；不能仅凭页面可执行演示诊断宣称真模型已加载。

健康评估适配器：取得完整 platform_handoff_20260911_v1 后，将 PHM_PLATFORM_HANDOFF_DIR 指向包含 health_bundle 的目录。状态变为“已加载”后，方可按外部 bundle 的输入约束执行验收。

仿真数据：交付包内 integrations/simulation_assets/simulate_data_+1.zip 采用 ZIP 流式读取，无需全量解压。现场也可将 CSV 解压到 simulate/datacsv，或用 HEALTH_DATACSV_DIR 指向其他 CSV 目录。RUL Shadow 显示“已登记（开发）”为预期状态，不作为在线正式推理能力验收。

# 交付部署状态口径

综合态势页的状态灯用于说明可选算法和数据资产是否已经装载。本交付包未包含 health-main 工程和 platform_handoff_20260911_v1 bundle，因此 Hier14 与健康评估适配器显示黄色“未启用”属于预期交付状态。

Hier14：未配置真模型时，平台保留 health-main-fallback 演示模式。如需真模型验收，应另行提供完整 health-main 工程、匹配的训练权重及依赖，并将 HEALTH_MAIN_DIR 指向工程根目录；不能仅凭页面可执行演示诊断宣称真模型已加载。

健康评估适配器：取得完整 platform_handoff_20260911_v1 后，将 PHM_PLATFORM_HANDOFF_DIR 指向包含 health_bundle 的目录。状态变为“已加载”后，方可按外部 bundle 的输入约束执行验收。

仿真数据：交付包内 integrations/simulation_assets/simulate_data_+1.zip 采用 ZIP 流式读取，无需全量解压。现场也可将 CSV 解压到 simulate/datacsv，或用 HEALTH_DATACSV_DIR 指向其他 CSV 目录。RUL Shadow 显示“已登记（开发）”为预期状态，不作为在线正式推理能力验收。

# 交付部署状态口径

综合态势页的状态灯用于说明可选算法和数据资产是否已经装载。本交付包未包含 health-main 工程和 platform_handoff_20260911_v1 bundle，因此 Hier14 与健康评估适配器显示黄色“未启用”属于预期交付状态。

Hier14：未配置真模型时，平台保留 health-main-fallback 演示模式。如需真模型验收，应另行提供完整 health-main 工程、匹配的训练权重及依赖，并将 HEALTH_MAIN_DIR 指向工程根目录；不能仅凭页面可执行演示诊断宣称真模型已加载。

健康评估适配器：取得完整 platform_handoff_20260911_v1 后，将 PHM_PLATFORM_HANDOFF_DIR 指向包含 health_bundle 的目录。状态变为“已加载”后，方可按外部 bundle 的输入约束执行验收。

仿真数据：交付包内 integrations/simulation_assets/simulate_data_+1.zip 采用 ZIP 流式读取，无需全量解压。现场也可将 CSV 解压到 simulate/datacsv，或用 HEALTH_DATACSV_DIR 指向其他 CSV 目录。RUL Shadow 显示“已登记（开发）”为预期状态，不作为在线正式推理能力验收。